Meeting Agenda  
  
 Date: 2013-04-24  
  
 Facilitator: Linnéa Otterlind  
  
 Participants: Linnéa Otterlind, Marcus Lagerstedt, Elin Ljunggren,Filip Carlén

1. Objectives (5 min)

* Planering av kommande vecka
  + Kodstandard??!!
  + När ska vi ses?
* Problem
* SDD / RAD

2. Reports (15 min)

* Filip gör Collectibles, han har börjat lite men inte kommit igång helt. Han fixar det, har skrivit runt 100 rader och läst på.
* Marcus gör Character, har gjort så att gubben kan röra sig med hjälp av “fulkodning”. Har kollat igenom kodstruktur osv. Marcus har java 7 fortfarande, medan vi andra har java 6. Forces funkar inte riktigt.
* Elin har börjat med Weapon, känner att det vore bra att sitta med andra och bygga upp strukturen då de klasserna beror såpass mycket av andra klasser. Vi har pratat om ifall det verkligen ska vara uppbyggt på det sättet vi tänkt innan, ska Weapon bara vara en modell eller ska den ens vara med?
* Linnéa har gjort en början på Enemy och IEntityController. Får det inte att fungera med bild.

3. Discussion items (35 min)

* Linnéa har lagt in ett dokument “Exempeluppbyggnad” efter att vi upptäkt och disskuterat att vi inte har samma bild av hur programmet ska vara uppbyggt. Storlek? 0,1-10 m? Linnéa går igen dokumentet. Marcus motsätter sig dokumentet och förklarar varför. Disskution främst mellan Linnéa och Marcus med fördelar/nackdelar med det här upplägget.  
  Linnéa tar upp att det är viktigt med hur man namnger klasserna redan från början.
* Börjar bli lite panik, vi har inte kommit tillräckligt långt och vi kommer behöva lägga mycket fritid sedan.
* Finns inte mycket dokumentation om JBox2D alls, väldigt svårt att förstå.

4. Outcomes and assignments (5 min)

* Vi bestämmer oss för att fråga handledare om det verkar vara bra att lägga upp kodningen enligt “Exempeluppbyggnad”. Marcus får i uppgift att skapa ett eget dokument med sitt förslag på uppbyggnad, ska senast vara klart innan handledarmötet. Vore bra ifall vi i gruppen kunde kolla på det tillsammans innan dess.
* Vi ses imorgon innan handledarmötet kl 10. Kanske även måste ses nästa onsdag på 1 maj även om det är en röd dag och även helgen därefter.
* Vi ska börja med SDD och göra om RAD lite. Tycker ändå att vår RAD är ganska snygg.

5. Wrap up